DIVISION EXPLORATION

DIRECTION DATA MANAGEMENT

DEPARTEMENT DATA SERVICING

Rapport Mensuel

DEPARTEMENT DATA SERVICING

Juin 2026

SOMMAIRE

- Introduction

- Organigramme du Département

- Effectifs du département

- Réunions et visite

- Activité Cartographie & SIG

- Activité package et transcription

- Activité QC des données sismiques

- Activité QC des données de puits

- Formations

- Annexes

- Introduction

Ce rapport rend compte des activités du département Data Servicing durant le mois de Juin 2026.

Il s’agit des activités de contrôle qualité des données E&P nouvellement acquises, des différentes prestations en matière de package de données E&P et de cartographie pour les besoins des projets d’exploration en effort propre et en association et enfin de l’activité régénération du patrimoine de Sonatrach, notamment les données sismiques 2D et 3D enregistrées sur des supports obsolètes et les documents terrain enregistrés sur des CD et DVD.

L’effort en matière de mise à jour des bases de données de la cartographie notamment le domaine minier et les données métiers (Puits, Sismiques 2D et 3D, uphole, etc…) est également présenté dans ce rapport.

- Organigramme du département

- Effectifs du département

Le nombre total du personnel du département est de 33 agents dont 22 cadres, 10 maitrises et un cadre supérieur répartis comme suit :

- Réunion et visite

| Date de la réunion | Lieu de la réunion | Participants | Objet de la réunion | Conclusion de la réunion |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Activité cartographie & SIG

Cette activité s’occupe essentiellement de la gestion des données à référence spatiale du domaine minier national sur la base d'un système d'information géographique, la préparation et la réalisation des dossier cartographiques la mise en conformité avec la loi des donnée liées au domaine minier, la réalisation des cartes thématiques pour les besoins des projets d'exploration et production en effort propre et en association (prestation de service), ainsi que le chargement ,le contrôle et la validation des données de navigation des données métier (Sismique, CVT et Puits).

V-1- Situation du domaine minier :

V-1-1 Situation de l’activité en effort propre et partenaire :

A la fin du mois de Juin 2026, la surface de l’activité recherche couverte par Sonatrach est 861160,13 km² (55,43%) et partenaires 187374,81 km² (12,06 %) soit un total de 1048534,94 km² qui correspond 67,50 % de la surface globale du domaine minier estimée à 1 553 488km² (surface indexé) avec la prise en compte de chevauchement des périmètres.

V-1-2 Situation globale des périmètres et concessions :

Cette activité est représentée par un total de 366 périmètres répartis comme Suit :

- 03 Périmètres de Recherche en effort propre.

- 22 Concession Amont en effort propre (En vigueur et Octroyée).

- 09 Périmètres de Recherche en Association.

- 01 Périmètres de Prospection en Association.

- 11 Périmètres de Prospection en effort propre.

- 01 Périmètres de Prospection en cours de traitement.

- 16 Concessions Amont (accordée et en cours de traitement).

- 128 Périmètres d’exploitation en effort propre.

- 76 Périmètres d’exploitation en Association.

- 70 Plans de développement Sonatrach approuvés.

- 29 Plans de développement Association approuvés.

V-2- Mise à jour bases de données du SIG Exploration

V-2-1- BDD du domaine minier :

| DOMAINE MINIER | Réalisation jusqu’au mois précédent | Réalisation Mensuelle | Réalisation cumulée |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètres de Recherche SH (RS) | 3 | 0 | 3 |
| Concession Amont (CA & Octroyée) | 22 | 0 | 22 |
| Périmètres de Recherche en Association (RA) | 9 | 0 | 9 |
| Périmètres de Prospection en association (PA) | 0 | 1 | 1 |
| Périmètres de Prospection (PS) | 10 | 1 | 11 |
| Périmètres de Prospection Cours de traitement (PS_C.T) | 2 | -1 | 1 |
| Périmètres d’Exploitation SH (ES) | 128 | 0 | 128 |
| Périmètres d’Exploitation en Association (RAA). | 76 | 0 | 76 |
| POD SH Approuvé | 70 | 0 | 70 |
| POD en Association Approuvé | 29 | 0 | 29 |
| Concession Amont en cours de traitement (CA Accordée et C.T) | 16 | 0 | 16 |

V-2-2- BDD données métier :

| Données Métiers | Réalisation jusqu’au mois précédent | Réalisation Mensuelle | Réalisation cumulée |
| --- | --- | --- | --- |
| Etudes sismiques 2D. | 1307 | 0 | 1307 |
| Profils sismiques 2D. | 24833 | 30 | 24863 |
| QC sismiques 2D (étude). | 894 | 6 | 900 |
| QC sismiques 2D (profil). | 18287 | 330 | 18617 |
| Sismique 2D prévue (Profil) | 389 | 0 | 389 |
| Etudes sismiques 3D. | 326 | 0 | 326 |
| Sismique 3D prévue (Etude) | 6 | 0 | 6 |
| CVT 3D. | 21781 | 0 | 21781 |
| CVT 2D. | 34031 | 0 | 34031 |
| Forage prévu 2027 et Reliquat 2026 | 62 | 55 | 117 |
| Puits d’Exploration. | 3709 | 10 | 3719 |
| Puits production & Développement. | 3735 | 0 | 3735 |
| Puits d’eau. | 1846 | 0 | 1846 |
| Découvertes. | 600 | 3 | 603 |

V-3- Prestations de cartographie :

Durant ce mois de Mai, 21 demandes ont été traitées émanant des différentes structures, dont 30 fichiers ont été générés sous différents formats, PDF, Excel, Doc, Shape file, et autre.

Ces demandes sont réparties par Asset comme suit :

Ci-dessous les tableaux montrant la nature des prestations réalisées pour le compte des différents clients.

|  | V-3-1- Assets Centre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets | Intitule de la demande | Date de réception | Format (Excel/PDF/Papier) | Nbre Total |
| ASC | Carte du prospect GARET EL KAHLA 1 ( GEK-1), Concession Mehaiguène | 02/06/2026 | JPEG | 1 |
| ASC | P,P prospect BELSW-1bis | 03/06/2026 | JPEG | 3 |
| ASC | P,P de futur forage ARMS-1 & Sismique 3D-ATKS-Merge-19 | 29/06/2026 | JPEG | 2 |
| ASC | Conversion des coordonnéees (blocs R5,R6 et R7 de bassin d’Agadem du Niger) | 29/06/2026 | Excel | 1 |
| ASC | P,P de la sismique 2D et 3D & Programme 2026-EAG-2D | 30/06/2026 | JPEG | 2 |
| ASC | Carte du futur programme 25MHG Ext-3D | 30/06/2026 | JPEG | 3 |
|  |  |  |  | 12 |

|  | V-3-2- Assets Est |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets | Intitule de la demande | Date de réception | Format (Excel/PDF/Papier) | Nbre Total |
| ASE | Plan de position du puits HTTC-2 | 08/06/2026 | JPEG | 2 |
| ASE | Carte de programme sismique 2026-DJT-2D (Tin MERZOUGA), | 15/06/2026 | JPEG | 1 |
| ASE | P,P du puits RENSE-3 de ZEMLET EN AGA II | 10/06/2026 | JPEG | 2 |
| ASE | P,P de l’acquisition sismique 3D 2026-BBK-3D | 11/06/2026 | JPEG | 1 |
| ASE | P,P du puits In Ikker centre-1 (IEKC-1) | 30/06/2026 | JPEG | 1 |
|  |  |  |  | 7 |

|  | V-3-3- DMG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets | Intitule de la demande | Date de réception | Format (Excel/PDF/Papier) | Nbre Total |
| DMG | Vérification du position du puits HMOE-1 avec AAC et gisement MEL et BHT | 02/06/2026 | JPEG | 1 |
| DMG | Navigation du Survey 84-MK-300, 301, 303, 306, 307, 309 et 311. | 17/06/2026 | JPEG | 1 |
| DMG | le listing des puits & Sismique des périmètres ELHAIAD II et TIMISSIT Ouest II | 04/06/2026 | Excel | 1 |
| DMG | Carte des prospect 2027 avec MàJ | 04/06/2026 | JPEG&Excel | 2 |
| DMG | les fichiers SPS de l’étude 22-MTL-3D | 11/06/2026 | Excel | 1 |
| DMG | Carte (Traitement sur les données GRAVI & sur les données MAGN ) | 11/06/2026 | JPEG&SHP | 1 |
| DMG | Coordonnées Topo des profils 2007-GS, 78-HA et 78-MGD | 14/06/2026 | Excel | 1 |
| DMG | Listing des puits d'eau dans le périmètre ZERAFA II | 08/06/2026 | Excel | 1 |
|  |  |  |  | 9 |

|  | V-3-04- PED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets | Intitule de la demande | Date de réception | Format (Excel/PDF/Papier) | Nbre Total |
| PED | PODs Concession Bir Berkine Ouest (ajustement 1*1 minute) | 11/06/2026 | SHP | 1 |
| PED | PODs Concession Bir Berkine Ouest (Fichier initial) | 11/06/2026 | SHP | 1 |
|  |  |  |  | 2 |

- Package et Transcription

Cette activité s’articule essentiellement au tour de la donnée E&P générée par les différents projets d’exploration en effort propre et en association. Le groupe en charge de cette activité a pour missions :

- D’effectuer la réception de toutes les données issues des travaux d’exploration et développement de Sonatrach et ses partenaires.

- D’assurer la réalisation de packages de données destinées aux besoins internes et externes.

- D’effectuer la transcription des données E&P pour répondre aux différentes demandes de package en internes et en externes

- D’assurer la maintenance des données E&P de la division en matière de régénération de l’ensemble des données et le suivi et réalisation de la copie de sécurité de ces données.

VI-1- Package de données E&P

VI-1-1 Package_ PED

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone HMD | CVT | 07/06/2026 | DDS/DMG | 0.01 | 08/06/2026 |  |
| 21-NGHA-3D | PSTM | 29/06/2026 | BDD/DMG | 25 | 01/07/2026 |  |
| SBMH-1; GBS-1 & DJR-1 | VSP, rapport et Logs | 29/06/2026 | BDD/DMG |  |  |  |

VI-1-2 Package_EDS

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-HA-2D | Stacks, Gathers | 10/06/2026 | PD/DMG | 211 | 15/06/2026 |  |

VI-1-3 Package_ Asset

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-1-4 Package BDD

| Etudes | Type de données | Date de demande | Source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données Gravi | Données Gravi | 02/06/2026 | PD/DMG |  |  |  |

VI-1-5 Package Traitement/Retraitement

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-1-6 Package_SINOPEC

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-1-7 Package ENI

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-1-8 Package ZPEC

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 Profils 2D | Raw et doc terrains | 03/06/2026 | PD/DMG |  |  |  |

VI-1-9 Package Total

| Etudes | Type de données | Date de demande | source de données | Capacité en Gb | Réalisation | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VI-1-2- Transcription des données de package

VI-1-2-1 Centre de transcription ENAGEO

| Etudes | Nbr de support | Type de support | CDC | Offre technico-commercial | Contrat | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-HBH-3D et 2009-HBH-2D | 76 | 3590 | Envoyé | Reçu 27/03/2025 | Signé | Attente facture |
| 2019-HBAN-3D | 25 | disques | Envoyé | Reçu 27/03/2025 | Signé | Attente facture |
| Merge Borma | 172 | 3592 | Envoyé | Reçu 27/03/2025 | Signé | Attente facture |
| Package_128 | 128 | Disque/ 3592 | Envoyé | Reçu 15/09/2025 | Signé | Attente facture |
| Package_312_PED | 312 | 3592 | Envoyé |  |  | Attente facture |
| Package_270 | 270 | 3592 3590 | Envoyé |  |  | Attente facture |

VI-1-2-2 Centre de transcription DMG

| Etudes | Nbr de support | Type de support | Taille Go | Pour le Compte de | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profils-2D | 67 | 3592 E05 | 176 | TotalEnergies |  |
| Profils-2D | 9 | 3592 E06 | 49,4 | ZPEC |  |
| 1993-KB-03 | 1 | 3592 E05 | 3,2 | DP/DMG |  |
| Profils-2D | 4 | 3592 E05 | 30 | DP/DMG |  |
| 2016-OSF-3D | 1 | 3592 E06 + CD | 1,5 | ASE |  |
| 2017-BNW-3D | 1 | 3592 E06 + CD | 1,2771 | ASE |  |
| 2018-BRH-BK-3D | 2 | 3592 E06 + CD | 108 | ASE |  |
| ZENE-3D | 1 | DVD | 0,0126 | ASE |  |
| BBKS-3D | 1 | DVD | 0,0244 | ASE |  |
| 2024-HA-2D | 3 | 3592 E06 + DVD | 213 | EDS |  |
| Profils-2D | 3 | 3592 E05 | 13,0478 | ZPEC |  |
| 2022-BLR-3D | 13 | 3592 E07 | 9895 | ENAGEO |  |
| 2018-NJ-3D | 1 | 3592 E06 | 19 | DP/DMG |  |

VI-2- Transcription des données régénération

VI-2-1- Copie de régénération

VI-2-1-1 Transcription des supports disque sur cartridge 3592

| Nature du data | Cumul de disque | Prévision Mensuelle | Réalisation Mensuelle | Centre de trasncription | Cumul de support régénérer | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disque externe (sismique 2D HBAN) | 25 | 0 | 0 | ENAGEO | 25 | Output : 34 supports 3592 |

VI-2-1-2 Transcription des supports cartridge 3592 sur cartridge 3592

Le démarrage de l’opération de transcription est prévu pour le mois de septembre 2025

VI-2-2- Copie de Sécurité

VI-2-2-1 Transcription des supports 3592 « résultat de régénération des supports 3590 »

| Nature du data | Cumul de cassettes 3592 à sécuriser | Prévision Mensuelle | Réalisation Mensuelle | Cumul de cassettes sécurisées | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cassettes 3592 (sismique 2D) | 15 |  |  | 15 | Finalisé 2024 |
| Cassettes 3592 (sismique 3D) | 65 |  |  | 65 | Finalisé 2024 |

NB : il y a lieu de signaler que la copie de sécurité a été entame sans la correction des profils incomplets.

VI-2-2-2 Transcription des supports 3592 « résultat de régénération des supports disque »

| Nature du data | Cumul de cassettes 3592 à sécuriser | Prévision Mensuelle | Réalisation Mensuelle | Cumul de cassettes sécurisées | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cassettes 3592 (sismique Gathers skikda) | 36 |  |  |  | Non reçu En cours de QC |
| Cassettes 3592 (sismique 3D HBAN) | 33 |  |  |  | Non reçu En cours de QC |
| Sismique terrain BEA (régénération BGP) | 79 |  |  |  | Non reçu En cours de QC |

VI-2-2-3 Transcription des supports cartridge 3592 sur cartridge 3592

Le démarrage de l’opération de copie de sécurité est prévu pour l’année 2026.

VI-3- Réception des données nouvellement acquises

VI-3-1- Réception Données sismiques Terrain

| Asset/ bassin | Blocs | Equipe sismique | Permis | Date Début des Travaux | Taux de Réal | Date Fin Projet Prévue | Date réception données | Données reçues | Nombre Sup 3592 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASE/ BERKINE | 401b,403a,403c,407b,432 et 444 | EGS-120 | 2025-ZAR-3D (Zemlet El Arbi) | 12/02/2025 | 83 % | 29/05/2026 | 05/03/2025 | SW 224-351, sw128-223, sw01-127 | 40+20+20 |
| ASN | 101a, 102a2, 109a, 132a&133a | EGS-260 | 2025-RAH-2D | 22/07/2025 | 78% | 01/01/2026 | 24/08/2025 | PS : 5,38,38bis, 01,03,07,09,11,30bis,34bis,36bis,40bis,42bis,44bis,46bis,54,56,58,60, 48,50,52, 18,20,22,24,26,28, 30,32,34,36,40,42,44,46 | 3+17+3+6+8 |
| Tell offshore | 101a, 102a2, 109a, 132a & 133a | EGS-260 | 2025-RAH-2D | 22/07/2025 | 100% | 20/01/2026 | 24/08/2025 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,030BIS,31,32,032BIS,33,34,034BIS,35,36,036,BIS,38,038-BIS,40,040,BIS,42,042,BIS,44,044,BIS,46,046,BIS,48,50,52,54,56,60,58 | 3+6+8+3+19+17 |
| Atlas S/E Constantinois | 312 | EGS-210 | 2025-ED-3D | 05/11/2025 | 100% | 20/03/2026 | 18/01/2026 | Sw01-199 + 200-351 + 71-337 | 12+30+32+8+12 |
| BERKINE EST | 401b,403a,403c,407b,432 et 444 | EGS-120 | 2025-ZAR-3D | 12/02/2025 | 100% | 13/01/2026 | 13/07/2025 | Sw224-351+128-223+01-127+42-141+142-255 | 40+20+20+20+20 |
| T.R.S | 348-349 | EGS-250 | 2025-GS-2D |  |  |  | 01/04/2026 | 01-04,06,08-12,14,16-18,20,22-27 | 4+21+2 |
| Division PED | 426-427-429-431 et 439 | EGS-270 | 2025-HMD-Sud-3D | 01/09/2025 | 67% | 03/09/2026 | 12/11/2025 | SW 030-111+112-177+178-249+147-277+40-146+SW 001-094 Zip01 | 18+22+18+38+32+ 34 |

VI-3-1- Réception Données sismiques Terrain (suite) :

| Asset/ bassin | Blocs | Equipe sismique | Permis | Date Début des Travaux | Taux de Réal | Date Fin Projet Prévue | Date reception données | Données reçues | Nombre Sup 3592 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets Ouest | 314, 350a & 350b | EGS-60 | 2025-MHG-3D | 25/09/2025 | 52% | 07/11/2026 | 19/02/2026 | SW 001-152 Zip01+SW 153-271 Zip01 | 16+16 |
| Assets Ouest | 352a, 353, 354 & 362a | EGS-150 | 2026-SBA-3D | 15/11/2025 | 79% | 20/06/2026 | 06/01/2026 | SW 390-478+352-389+317-351, SW 261-316, SW 242-260+204-241+166-203, SW 130-165, SW 092-129 | 4+4+4+6+2+4+4+4+4 |
| Division RNC | 338 | EGS-220 | 2025-EDMSS-3D | 09/02/2026 | 83% |  | 02/03/2026 | SW 201-292, SW 098-200, SW 104-202, SW 001-103 | 30+32+ 38+42 |
| Assets Centre | 314, 350b | EGS-170 | 2026-EAG-2D | 01/12/2025 | 100% | 02/11/2026 | 04/05/2026 | 06-13,15-20,24-30,37,38,39, 01-05,14,21,22,23,31-36,40-49 | 24+25 |

VI-3-2- Réception Données sismiques stack

| Direction | Projet | Centre | Date de réception | Données reçues |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001-GEA-3D | ENAGEO | 21/01/2026 | 21 Cartouches |
|  | 2023-REZ-3D | ENAGEO | 26/01/2026 | 28 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2011-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2017-BT-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2021-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 76-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 77-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 83-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 90-BE-2D | ENAGEO | 05/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | ATK-3D MERGE | ENAGEO | 09/02/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2021-GHA-3D | ENAGEO | 16/02/2026 | 55 Cartouches |
|  | 2022-MTL-3D | ENAGEO | 24/03/2026 | 28 Cartouches + 3 CD/DVD |
|  | 2000-ODN-2D | ENAGEO | 26/03/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2023-DIH-2D | ENAGEO | 26/03/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2023-KSHO-3D | ENAGEO | 26/03/2026 | 10 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 74-DIM-2D | ENAGEO | 26/03/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2023-KSHO-3D | ENAGEO | 01/04/2026 | Cartouches + 3 CD/DVD |
|  | 2009-AZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 83-AZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 84-AZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 86-AZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 86-BZ-D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 89-BZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 92-BZ-2D | ENAGEO | 07/04/2026 | 3 Cartouches + 1 CD/DVD |
|  | 2017-ZIR-3D / 2018-OT-3D | ENAGEO | 29/04/2026 | 6 Cartouches |
|  | 2017-ZIR-3D / 2018-OT-3D | ENAGEO | 30/04/2026 | 1 Cartouches |
|  | 2018-NG-3D | ENAGEO | 30/04/2026 | 1 Cartouches |
|  | 2022-REZ-3D | ENAGEO | 20/05/2026 | 11 Cartouches |

VI-3-3- Réception Données sismiques stack

(suite)

| Direction | Projet | Centre | Date de réception | Données reçues |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-BTA-3D | ENAGEO | 17/06/2026 | 10 Cartouches + 2 CD/DVD |
|  | 2022-MTL-3D | ENAGEO | 17/06/2026 | 7 Cartouches + 2 CD/DVD |

- VII- Activité QC des données sismiques

Cette activité s’articule essentiellement au tour de la donnée E&P générée par les différents projets d’exploration en effort propre et en association. Le groupe d’ingénieurs en charge de cette activité a pour missions :

- D’effectuer le contrôle Qualité de toutes les données issues des travaux d’exploration et développement de Sonatrach et ses partenaires.

Pour la réalisation de l’opération QC des données E&P la solution OMEGA est utilisée pour les données sismiques 2D et 3D.

VII-1- Contrôle Qualité des données nouvellement acquises

VII-1-1- QC en cours des Données sismiques Terrain :

| ASSETS | Etude | Volume prévu Km/Km² | Date QC. | Nombre du data reçu et contrôlé en |  |  |  |  |  | Cap GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Profil | Swath | Support | PTR | Km | Km² |  |  |  |  |
| ASO | 2022-REZ-3D | 2074 | 04/09/2022 | SW-151-250+ SW-96-SW150 + SW57-95+ SW00-56+ |  | 162 |  |  |  |  | 60% | Ok | Rapport prov en cours …80% Rapport Finale ….. en cours data archivé ,tape RAW non contrôlées |
| ASC | 2022-NHS-3D | 2117 | 06/02/2023 | Zip1 & Zip02 |  | 74 |  |  |  |  | 80% | OK | Rapport prov en cours 60% |
| PED | 2023-HMD-3D | 3274 | 15/11/2023 | Zip 01-03 |  | 500 |  |  |  |  | 95% | OK | Rapport prov diffusé et archivé le 28/01/2025.Rapport Final en cours .95%. Data archivés. |
| ASE | 2023-ZEN-3D |  | 22/09/2024 |  | SW :01-192 | 56 |  |  |  |  | 80% | Ok | Rapport provisoire .. 55% Rapport final ………en cours |
| ASC | 2024-HSN-2D |  | 26/09/2024 | Profils 01-44 |  | 30+ 13 |  |  |  |  | 95% | ok | Rapport prov en cours 40% Rapport Finale …. |

VII-1-1- QC en cours des Données sismiques Terrain (suite)

| ASSETS | Etude | Volume prévu Km/Km² | Date QC. | Nombre du data reçu et contrôlé en |  |  |  |  |  | Cap GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Profil | Swath | Support | PTR | Km | Km² |  |  |  |  |
| ASE | 2024-GUER-3D |  | 15/10/2024 |  | SW 09 -199, SW 18-198 zip2, SW 01-162 zip 03 | 198 |  |  |  |  | 95% | OK | Rapport prov….. 95%. Rapport Final … |
| ASC | 2024-BZ-3D |  | 31/12/2024 |  | Zip01: SW 001-242, Zip02: SW 011-337- | 125 |  |  |  |  | 100% | OK | Rapport provisoire en cours 50% Rapport Finale …. |
| ASC | 2025-FDN-2D |  | 19/02/2025 | 01-34 |  | 34 |  |  |  |  | 50% | ok | Rapport prov 50% Rapport Final … |
| ASE | 2024-TEK-3D |  | 05/03/2025 |  | Zip01 SW 1- 312+ Zip 02 SW 021-168 | 36 |  |  |  |  | 50% | ok | Rapport prov 30% Rapport Final … |
| ASSOCIATION | 2023-GBOO-3D |  | 13/06/2025 |  | SW 01-581 | 60 |  |  |  |  | 50% | ok | Rapport prov en cours Rapport Final….. |

VII-1-2- QC en cours des Données sismiques Terrain (suite)

| ASSETS | Etude | Volume prévu Km/Km² | Date QC. | Nombre du data reçu et contrôlé en |  |  |  |  |  |  | Cap GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Profil | Swath |  | Support | PTR | Km | Km² |  |  |  |  |
| ASN/ Tell Offshore | 2025-RAH-2D |  | 24/08/2025 | 01-52+ 30bis, 34bis, 36bis, 38bis+ 40bis, 42bis, 44bis, 46bis, |  |  | 43 |  |  |  |  | 70% | ok | Rapport prov en cours Rapport final …. |
| Assets Centre/ Oued Mya | 2025-HMT-3D |  | 21/09/2025 |  |  | Sw 001-306 | 30 |  |  |  |  | 45% | ok | Rapport prov en cours Rapport final …. |
| PED | 2025-HMD_SUD-3D |  | 12/11/2025 | Sw 030-111 zip03, Sw 147-277 Zip02+ Sw 040-146+ Sw 001-094 Zip01 |  |  | 18 + 35 |  |  |  |  | 80% | ok | Rapport prov en cours Rapport final …. Archivage des données le 01/06/2026 |

VII-1-1- QC en cours des Données sismiques Terrain (suite)

| ASSETS | Etude | Volume Km/Km² | Date QC. | Nombre du data reçu et contrôlé en |  |  |  |  |  |  | Cap GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Profil |  | Swath | Support | PTR | Km | Km² |  |  |  |  |
| Assets Ouest/T.R.S | 2025-GS-2D |  | 25/12/2025 | Profils ; 19, 21+ 13, 15 +05, 07+ 05+ 01,03,04,06,08-12,14,16-18,20,22-27 |  |  | 06 |  |  |  |  | 10% | ok | Rapport prov en cours Rapport final….. |
|  | 2026-SBA-3D |  | 08/01/2026 | Sw 390-478 + Sw 352-389+ Sw 317-351+ sw 261-316+ Sw 242-260+ Sw 242–260+ Sw 204-241 Zip02+ Swath 166–203 zip02 |  |  | 8 |  |  |  |  | 60% | ok | Rapport prov en cours Rapport final…. Archivage des données le 06/04/2026 |
| Assets Centre / Oued Mya | 2025-MHG-3D |  | 19/02/2026 |  | Sw 001-152 Zip01 + (Sw 153-271 Zip01 |  | 16 + 16 |  |  |  |  | 45% | ok | Rapport prov en cours Rapport final… |
| Division RNC | 2026-EDMSS-3D |  | 02/03/2026 |  | Sw 201-292 + SW 098-200.+ Sw 001-103 |  | 64 + |  |  |  |  | 10% | ok | Rapport prov en cours Rapport final… |
|  | MEHAIGENE (100%) (2026-EAG-2D) |  | 04/05/2026 |  | 01-49 |  | 46 |  |  |  |  | 15 | OK | Rapport prov en cours |

VII-1-2- QC en cours des Données sismiques Terrain (QC finalisé, Rapport QC en cours)

| Rapport QC | Etude | Ingenious chargé du QC | Version du rapport | taux d'avancement | Date de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-TND&TND-ADD-3D | HADID Merzouk | V0 | 95% |  |
|  | 2019-TRT-3D | BOUHARATI AMAR | VF | 100% | En cours |
|  | 2022-BLR-3D | AMZIANE Lynda | V0 | 100% | En cours |
|  | 2023-BLR-3D | AMZIANE Lynda | V0 | 95% |  |
|  | 2023-MLR-Est-2D | HADID Merzouk | V0 | 80% |  |
|  | 2023-REZ-3D | AMZIANE Lynda | V0 | 50% |  |
|  | 2023-REG-OUEST-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2023-IFT-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2023-HBAW-3D | HADID Merzouk | VF | 75% |  |
|  | 2024-HA-2D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2024-BZR-3D | AZZOUZ REDHOUANE | V0 | 100% | 05/05/2026 |
|  | 2024-DZ-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% | 05/05/2026 |
|  | 2025-SBA-2D | LAIFAOUI Salah Eddin | VF | 100% |  |
|  | 2025-SBA-3D | LAIFAOUI Salah Eddin | VF | 100% |  |
|  | 2022-HEM-3D | OURABAH Mohamed | V0 | 90% |  |
|  | 2020-GHA-3D | LAIFAOUI Louiza | VF | 95 % |  |
|  | 2022-MTL-3D | LAIFAOUI Louiza | VF | 95% |  |
|  | 2025-AA-3D | LAIFAOUI Louiza | V0 | En cours |  |
|  | 2021-GG-2D | BOUHARATI AMAR | V0 | 95% |  |
|  | 2025-ZAR-3D | Amziane Lynda | V0 | En cours |  |
|  | 2024-HSN-2D | AZZOUZ REDHOUANE | V0 | 100% |  |
|  | 2025-ED-3D | Amziane Lynda | V0 | En cours |  |

VII-1-3- QC en cours des données sismiques traitées

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol En GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASO | 2019-SBAA-3D | 01/09/ 2022 |  | gathers, +velocity+ nav+static+stack | 10343.2 | 90% | OK | Archivage de 12 tapes gathers NMO Rapport Final En cours 90% |
| PED | ATKS-ONR-OBS-AZN-3D(Merge) | 11/09/ 2022 |  | gathers, libreries+ stack |  | 95% | OK | Rapport Prov en cours 95% Rapport Final ……. |
| ASE | 2018-ELBS-3D & 2019-ELBW-3D (Merge) | 23/10/ 2022 |  | Final gathers +velocity + stack | 24038 | 100% | OK | DVD renvoyé pour correction de données le 16/07/2025. Finalisé, diffusé le 14/10/2024 Rapport Final En cours 100% |
| ASE | 2019-TMS-2D | 14/11/ 2022 |  | gathers, +velocity + +stack |  | 95% | OK | Rapport Prov en cours 95% Rapport Final …. |
| ASO | 2021-BTA-3D « DMG » | 14/11/ 2022 |  | gathers + vel+ stack |  | 90% | En cours | Rapport Prov En cours 10% Rapport Final ….. |
| ASC | HBK-3D | 20/11/ 2022 |  | gather +angle stack+ librerie+rapport |  | 95% | En cours | Rapport Prov en cours 95% Rapport Final ….. |
| ASC | 2019-FES-3D | 14/12/2022 |  | gather+stack+ libreries+ rapport |  | 98% | OK | Rapport Prov en cours 95% Rapport Final En cours 90% |
| ASO | KRECHBA-3D | 07/02/ 2023 |  | CDP'S & Vols in Time & Dépth +rapports |  | 05% | En cours | Rapport Prov en cours 00% Rapport final |

VII-1-4- QC en cours des données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASN | 21-ED-2D | 04/05/2023 |  | Gathers, Stack -velocity; Statics; listing tapes et processing report |  | 80% | OK | Rapport prov en cours 80% Rapport Final …… |
| ASC | 12-AKRS-3D / 20-AKRS-3D MERGE | 31/10/2023 |  | -PSTM Gathers -volumes PSTM -Vitesses et Statiques |  | 98% | OK | Archivage de 11 tapes, 8 DVD et 3 rapports le 10/11/2025. Rapport Prov en cours 80% Rapport Final |
| ASN | 2019-ED-3D / 2019-BIR-3D (Merge) inversion | 05/11/ 2023 |  | Volumes, Angles , Rapport d’inversion pré-stack & caractérisation des réservoirs et Analyses AVO Azimutale (AVAZ) -Ondelettes et puits - Interprétation Structurale |  | 100% | ok | Rapport Prov rapport en cours Rapport Final |
| ASC | 2019-HBAN-3D | 19/11/2023 |  | PSTM Gather - Stack final, PSTM AGC, volume vitesses -fichiers vitesses et Statiques, navigation et rapport final |  | 100% | OK | Rapport Prov en cours 70% Rapport Final en cours (70%) |
| ASE | Merge 17-ZIR/18-OT-3D | 06/12/2023 |  | -Gathers, -PSTM stack, Final stack, Volume Vitesse -Rapport, vitesses, static et navigation |  | 100% | OK | Rapport Prov en cours 99% Rapport Final …. |

VII-1-4- QC en cours des données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASC | 2021-NGHA-3D | 20/12/2023 |  | -PSTM Gathers -PSTM stack, Final stack, , Volume Vitesse -rapport, vitesses, static et navigation |  | 82% | OK | Retour du data après correction le 30/10/2024, en cours de QC Rapport Provisoire en cours 20% Rapport Final, En cours (20%) |
| PED | 2018-HTJ-3D petrel | 26/12/2024 |  | Projet petrel |  | 50% | OK | Rapport Prov en cours10% Rapport Final |
| ASC | 2014-EMZS-3D | 28/12/2023 |  | Gather NMO + PSTM Volumes, Final Volumes, Volumes vitesses + Rapport final; presentation, Vitesses, statics, navigation |  | 75% | OK | .Rapport Provisoire Finalisé et diffusé le 02/02/2025 Rapport final En cours 99% |
| ASO | 2021-GG-2D | 01/08/2024 |  | PSTM, Gathers Fichiers, vitesses, statiques et Navigation |  | 20% | OK | Rapport Prov en cours10% Rapport Final |
| ASC | 2022-BLR-3D | 26/08/2024 |  | Data Final stack PSTM Velocity; |  | 80% | OK | Rapport Prov en cours 30% Rapport Final |

VII-1-4- QC en cours des données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  |  | Vol en GB |  | Taux QC |  | Fiche QC |  | Date Fin QC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASO | 2021-BTA-3D « ENAGEO » | 26/09/2024 |  |  | Data Final stack(AGC +PAM); PSTM PAM+AGC); PSTM Velocity+ Angles stacks+CMP Gathers Avant regularization sans NMO +CMP Gathers sans NMO +CMP Gather avec NMO |  |  |  | 90% |  | OK |  | Rapport Provisoire Prévu le 04/03/2025 Rapport en cours 20% |  |
| ASE | Merge 2016-TST-3D & 2018-TST-3D Pilot 343Km² | 26/09/2024 |  |  | Final stack(AGC +PAM); PSTM PAM+AGC); PSTM Velocity+ Angles stacks+CMP Gathers Avant regularization sans NMO +CMP Gathers sans NMO CMP Gathers avec NMO |  |  |  | 80% |  | OK |  | Rapport Provisoire Prévu le 18/02/2025 Rapport en cours 20% |  |
|  |  | 27/10/2024 |  |  | Librairies vitesses, statiques, navigation, rapport final de traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASN | 93-ED-2 & 21-ED-2D | 03/10/2024 |  |  | PSDM ( Angles, vitesses, gathers ; …) |  |  |  | 10% |  | N0 |  | Rapport Provisoire Prévu le 11/03/2025 Rapport en cours 00% Rapport final En cours 00% |  |
|  |  | 29/10/2024 |  |  | processing report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VII-1-4- QC en cours des données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASE | Merge REH/RHA TOUS-3D | 07/10/2024 |  | Gathers, PSTM AGC et Vitesses SEGY, Librairies vitesses, statiques et navigation |  | 80% | NO | Data remis au dept processing pour correction. Le 02/02/2025, retour data corrigé QC en cours Rapport Prov en cours 20% Rapport final en cours 10% |
| ASO | 2022-REZ-3D | 20/10/2024 |  | Gathers, STACK Vitesses , Fichiers Vitesses, Nav, Statics + final Report |  | 100% | NO | Rapport Prov en cours 90% Rapport final… |
| ASC | HRM_Sud-3D | 31/10/2024 |  | Gathers PSTM STACK PSTM + volume Vitesses, Libraires vitesses, statiques, navigation et le rapport final de traitement |  | 95% | OK | Rapport en cours 90% Rapport final… |
| ASC | HRM-3D Qland | 07/11/2024 |  | Gathers Fichiers Vitesses, Nav, Statics Bin coord Stack PSTM Volume vitesses |  | 95% | ok | Rapport Prov 95 % Rapport final en cours |
| ASN | BENOUD 2D (BZ /ED) | 19/12/2024 |  | Stack Final et PSTM stack, Gathers Navigation, CS, vitesses et rapport de traitement |  | 80% | ok | Rapport Provisoire Prévu le 08/04/2025 En cours 00% Rapport final en cours 00% |

VII-1-4- QC des en cours données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| PED | HMD-3D Inversion | 26/12/2024 15/01/2025 19/01/2025 |  | Données inversion et caractérisation, Rapport final d’inversion et de caractérisation, Rapport final |  | 50% | ok | Rapport provisoire prévu 11/03/2025 En cours 00% Rapport final En cours 00% |
| ASC | HRM_SUD-3D Inversion | 26/12/2024 |  | Angle Gathers, Stack, Horizons, Geomechanics, velocity, Faults, Rapport final d’inversion et de caractérisation, Rapport final |  | 90% | ok | Données envoyé à ENAGEO pour correction le 14/07/2025 Rapport prov en cours 70% Rapport final en cours… |
| ASE | RHA-3D Inversion | 26/12/2024 15/01/2025 19/01/2025 |  | Données inversion et caractérisation, Rapport final d’inversion et de caractérisation. Rapport final |  | 70% | ok | Rapport prov En cours 10% Rapport final En cours 00% |
| ACE | REH-3D Inversion | 26/12/2024 |  | Données inversion et caractérisation, Rapport final d’inversion et de caractérisation, Rapport final |  | 70% | en cours | Rapport prov en cours Rapport final En cours 00% |
| ASN | BIR El ATER (DB-2D) | 06/01/2025 |  | Stack Final et PSTM Gathers |  | 50% | en cours | Rapport prov en cours Rapport final . |

VII-1-4- QC  en cours des données sismiques traitées (suite)

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASN | BG-3D inversion | 19/01/2025 |  | Données d’inversion et de caractérisation Rapport final |  | 10% | en cours | Rapport prov en cours 00% Rapport final En cours 00% |
| ASO | 2022-HEM-3D | 06/02/2025 |  | CMP gather angles satck et velocity, Nav, velocity, statics, rapport |  | 100% | en cours | Rapport prov en cours 00% Rapport final En cours 00% Archivage des données le 10/05/2026 |
| ASC | 2012-EHJ-2D EL-Hadjira | 19/02/2025 |  | PSTM, Gathers, Vitesses, Navigation, CS et Rapport de traitement |  | 10% | en cours | Rapport prov En cours Rapport final En cours 00% |
| ASO | 2023-BLR-3D | 25/03/2025 |  | Gathers, Final Stack & PSTM Stack +, Final report, velocities, statics, Bin coordinate et Navigation |  | 90% | ok | Archivage de 11 tapes et 02 DVD le 09/11/2025 Rapport prov en cours 90% Rapport final En cours 80% |
| ASC | Guerra-2D ( 94-AAg-2D et 2005-SAG-2D) | 09/04/2025 |  | PSTM STACK, Vitesses, Navigation, CS et Rapport de traitement + Listing |  | 30% | ok | Rapport prov en cours 10 % Rapport final En cours 00% |
| ASN | 2019-TRT-3D | 14/04/2025 |  | CDP Gathers, Stack, vitesses et statics |  | 100% | Ok | Rapport prov en cours 20 % Rapport final en cours |
| ASC | 2022-BBT-3D | 16/04/2025 |  | CMP gathers Stack final PSTM stack , Angles stack + velocity, Vélocités, statics, bin cordinate, Navigation et rapport final |  | 30% | ok | Rapport prov en cours …. Rapport final |
| ASE | 2014-IAM-3D | 30/04/2025 |  | CMP gathers, PSTM’s et Final Stacks, Bin coordinate, Statics, velocity et final processing Report |  | 10% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2025-TGT-3DM | 29/09/2025 |  | Shot Gather with Geometry |  | 100% | ok | Rapport prov en cours Rapport final Archivage de 03 tapes le 01/06/2026 |
|  | NEGRINE-2D retraitement | 09/10/2025 |  | Bin coordinate, Statics, velocity et final processing Report, gathers. PSTM stack |  | 10% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2024-GOU-2D | 06/11/2025 |  | Gather, Stack, Librairies, |  | 50% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2014-HMT-2D | 06/11/2025 |  | Gather, Stack, Librairies, |  | 15% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2012-EHJ-3D/ 2017-EHJ-3D | 18/11/2025 |  | Gather, Stack, Librairies, |  | 15% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2021-ED-3D ( Inversion ) | 18/11/2025 |  | Angles stacks Angles gathers |  | 25% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2025-Oudoume-3DM | 14/12/2025 |  | Gather, stack, Librairies, |  | 10% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2001-GEA-3D | 22/01/2026 |  | Gathers, Stack, Librairies |  | 70% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2023-REZ-3D | 27/01/2026 |  | Gathers, Stack, Librairies |  | 50% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | SAOURA-2D retraitement | 08/02/2026 |  | Gathers, Stack, Librairies |  | 15% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | ATK-3D MERGE (Inversion Pre Stack) | 09/02/2026 |  | Angles stacks, Angles gathers Rapport final |  | 15% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2020-GHA-3D | 16/02/2026 |  | Gathers, Stack, Librairies |  | 60% | ok | Rapport prov en cours Rapport final |
|  | 2022-MTL-3D | 24/03/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies + Rapport Final / Statique / Navigation / Bin coordinate / Velocity |  | 20% | ok | Rapport prov … Rapport final |
|  | 2023-KSHO-3D | 26/03/2026, 13/04/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies + Rapport Final / Statique / Navigation / Bin coordinate / Velocity |  | 100% | ok | Rapport prov 100% Data archivé le 07/04/2026 |
|  | 2019-BEA-3D | 31/03/2026 |  | Shot Gathers, |  | 100% | ok | Rapport prov … |
|  | 2023-DIH-01-15 / 2000-ODN-106,108,112,114 / 74-DIM-106 | 01/04/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | 100% | ok | Rapport prov …100% Data archivé le 07/04/2026 |
|  | AIN-MADHI ( 86-BZ-03-08,18 / 92-BZ-01-11,13-22,25,26,27,29,30) retraitement | 08/04/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | 10% | ok | Rapport prov … |
|  | EL-BENOUD Retraitement (86-92-BZ) | 08/04/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | 15% | ok | Rapport prov … |
|  | 2018-NG-3D | 30/04/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | 05% | ok | Rapport prov … |
|  | 2011-HMT-2D | 04/06/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | 50% | ok | Rapport prov … |
|  | 2021-GHA-3D | 04/06/2026 |  | CDP Gathers, PSTM Stack, Librairies, rapport final de traitement |  | QC en cours |  | Rapport prov |
|  | 2023-KSHO-3D (PSDM) | 23/06/2026 |  | CMP Gather/Psdm/Nmo Psdm Stack Librairies Et Rapports Traitement |  | 95% |  | Rapport prov |

VII-1-5- QC des données des méthodes de potentiel :

| Asset | Etude | Date de QC | Nombre du data reçu et contrôlé en |  | Vol en GB | Taux QC | Fiche QC | Date Fin QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Profil / Vol | Type de stack |  |  |  |  |
| ASO | Bassin Reggane | 15/01/2025 |  | Interprétation quantitative des données gravimétriques |  | 0% | N0 | Rapport Provisoire Prévu le 30/03/2025 En cours 00% |
|  | Bassin Tindouf | 15/01/2025 |  | Analyse et interprétation quantitative des données gravimétriques et magnétométriques |  | 0% | N0 | Rapport Provisoire Prévu le 30/03/2025 En cours 00% |

VII-1-6- Rapport d’anomalies :

VII-1-6-1 Anomalie Données Sismiques Terrain en cours de QC.

| Etudes | Société d’acquition | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fichier | type | Supports |  |
| 2023-GOU-2D | ENAGEO |  |  |  | RFMO reçu le 22/04/2026 |
| 2022-HEM-3D | ENAGEO | Rapport de fin de mise en œuvre | Non conforme |  | Rapport de fin de mise en œuvre non conforme, Rappel en novembre 2025. RFMO reçu le 22/04/2026 |
| 2023-REZ-3D | ENAGEO | RFMO | Manque |  | Rappel à OPE en novembre 2025 |
| 2023-HMD-3D | ENAGEO | Données GPS, Liste des balises, Schémas des obstacles | Manque | DVD | Email à OPE le 17/11/2025. RFMO reçu le 22/04/2026 |
| 2023-KSHO_3D | ENAGEO | DATA, Cvt DocsT terrain et manque RMO | Etiquette, header et | Tape 3592 | Data corrigé reçu le 03/06/2025, les anomalies non corrigées. Mail à OPE le 22/07/2025 |
| 2019-HBAN-3D |  | Data régénération | Problèmes de la lecture de 3cassettes | TAPE | Email au service transcription &package le 08/05/2025 pour correction |
| 2023-HBAW-3D | ENAGEO |  |  |  | Manque Rapport de fin de mise en œuvre, rappel à OPE en novembre 2025 |
| 2024-GOU-2D | ENAGEO | Données réseau GPS, Schémas d’obstacles, Liste des balises | NON RECU | DVD | Rappel à OPE en novembre 2025 |

VII-1-6-1 Anomalie Données Sismiques Terrain en cours de QC (suite)

| Etudes | Société d’acquition | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fichier | type | supports |  |
| 2024-HSN-2D | ENAGEO | DATA | ETIQUETTE | TAPE | Etiquette3592 Email à OPE le 19/11/2024 Rappel par Email à OPE le 07/07/2025 |
|  |  | Doc’s terrain, Plan de position | Etiquette, header et data | TAPE/DVD | Erreurs dans les noms (projet, profils), absences de documents (rapports, plans, GPS), et données manquantes Email à OPE le 07/07/2025 Email à OPE le 30/09/2025. Rappel en novembre 2025 |
|  |  | DATA | ETIQUETTE | TAPE |  |
| 2024-GUER-3D | ENAGEO |  | Etiquette (N° SW erroné sur tapes 44 et 45 Clean & Raw |  |  |
|  |  | DATA | N° de file entre Etiquette/ RO /listing tape sont différents. | TAPE | Email à OPE le 06/08/2025 |
|  |  |  | Manque data Tapes 24 Clean & Raw (inexistant de file 26792 au 28520). |  |  |
|  |  |  | Data erroné Tapes 23 Clean & Raw (Des files en plus 26792 au 28520). |  |  |
| 2024-HSN-2D | ENAGEO | Data /docs terrain | Etiquette, header et manque data | Tape et DVD | Email à OPE en novembre 2025 |
|  |  | Rapport | Manque |  |  |
| 2025-HMT-3D | ENAGEO | Data /docs | étiquettes DVD, tapes, headers | DVD | email le 08/04/2026. RFMO reçu le 22/04/2026. CVT reçus le 29/04/2026 |
| 2025-AA-2D | ENAGEO | Data /docs | Etiquette, header, manque data | TAPE/ DVD | Erreurs dans les noms (projet, profils), Email à OPE le 03/09/2025. RFMO reçu le 22/04/2026. |
| 2025-ED-3D | ENAGEO | docs terrain | Manque data (DVD docs des sw/001-199 défectueux) | DVD | email à OPE le 07/04/2026 |
| 2025-MHG-3D | ENAGEO | Data /docs | manque data | DVD | email à DOE LE 30/06/2026 |

VII-1-6-3. Anomalie Données Sismiques Traités (QC en cours)

| Etudes | Centre de traitement | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Donnée | type | supports |  |
| 2019-SBA-3D | ENAGEO | Gather, Stack, Librairie vel+ statics+Nav, Rapport de traitement | Etiquettes Header | TAPE | Anomalie étiquette + header, Transfère des données (tapes et dvd ) vers ENAGEO pour correction le 13/02/2024. Retour 12/24 Tapes Gatheres le 28/09/2025. |
| Merge ATKS-3D | ENAGEO | Gathers, Stack Librerais, | étiquette | TAPE/DVD | Email à ENAGEO le 13/10/2024 : Anomalie étiquette «3592+DVD » + header+ manque BIN coordinats, les données récupérées par Enageo le 20/10/2024 Rappel anomalies à ENAGEO le 13/05/2025, Réponse enageo le 13/05/2025 projets en cours |
|  |  |  | ebcdic header, trace |  |  |
|  |  | BIN COORD | manque |  |  |
| 2018-ELBS-3D & 2019-ELBW-3D (Merge) | ENAGEO | Librairies | Header, Data | DVD | anomalie détectée, DVD renvoyé le 16/07/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Document Non reçu en papier (mais reçu sur DVD) |  |  |
| ATKS-ONR-OBS-AZN-3D(Merge) | ENAGEO | GATHERS, LIBRERIES+ STACK | étiquette et header+ manque BIN coordinates | Tape 3592+DVD | Data envoyé à ENAGEO pour correction le 20/10/2024. Rappel anomalies à ENAGEO le 13/05/2025, reponse ENAGEO le 13/05/2025 projets en cours |
| 2019-TMS-3D | DMG (D processing) | Stack + gather librerie, Rapport de fin de traitement non reçu | Etiquette, l’EBCDIC Headers, trace header | TAPE | Email envoyé à DP le 21/08/20224, Rappel le 20/05/2025 |
| 2021-BTA-3D | DMG (D processing) | GATHERS | header manque | TAPE DVD | Email à dep-processing le 28/10/2024n Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | librairie, rapport |  |  |  |
| 2021-ED-2D |  | Fichiers vitesses en format SEGY | Manque |  | Email envoyé à ENAGEO le 11/11/2024 Rappel le 28/01/2025 Rappel anomalies à ENAGEO le 13/05/2025 ; réponse enageo le 13/05/2025 : projets en cours |

VII-1-6-3. Anomalie Données Sismiques Traités (suite) (QC en cours)

| Etudes | Centre de traitement | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Donnée | type | supports |  |
| 2019-FES-3D | ENAGEO | Stack + gather , statics, viesees ascii, bin coord | Etiquette, l’EBCDIC Headers, trace header, manque data | Tape | Anomalie étiquette «3592+DVD » + header+ data incomplet +manque vitesse ASCII + manque BIN-coordinats email à ENAGEO le 23/09/2024 Rappel anomalies à ENAGEO le 13/05/2025 ; réponse enageo le 13/05/202 projets en cours |
|  |  | Rapport | Etiquette | DVD |  |
| BIR-ED-3D Pétrel | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nom de l'étude sur la cassette 3592 est non conforme, mail envoyé le 25/02/2025, Rappel le 20/05/2025 |
| Merge 17-ZIR/18-OT-3D | ENAGEO | Gathers, stacks livrables . Vitesse SEGY et ASCII | Etiquette, l’EBCDIC Headers, trace header, manque data | TAPE DVD | Anomalie header étiquette manque data mail à ENAGEO le 16/11/2025 08/2024, Réception des données corrigées le 29/04/2026 |
| 2019-HBAN-3D | ENAGEO | Gathers, stacks livrables | Etiquette, header(ebcdic) , manque data | TAPE/DVD | Email envoyé le 19/11/2024 (anomalies Etiquette "3592et DVD "+ EBCDIC header + manque data) données récupérées par ENAGEO le 01/12/2024 pour correction. Rappel anomalies le 13/05/2025; réponse le 13/05/2025. Réception du data corriger le 03/07/2025, en cours de QC, reception du raaport fin traitement le 20 mai 2026. |
| 2021-NGHA-3D | ENAGEO | Stack | Data, EBCDIC Header | Tape | Email envoyé le 4/04/2023 Tous le Data (stack, gather…..) pour correction le 03/06/2024 Retour du data après correction le 30/10/2024 |
| 2021-GG-2D |  | PSTM, Gathers Fichiers, vitesses, statiques et Navigation | Anomalie de stack | CD+3590 | Data est envoyé pour correction le 19/08/2024 retour du data le 29/08/2024 |
| HTJ-3D Pétrel | ENAGEO | Data | Etiquette (non conforme | Tape | Nom de l'étude sur la cassette 3592 est non conforme, mail envoyé à Enageo le 25/02/2025, Rappel le 20/05/2025 |
| 2014-EMZS-3D | ENAGEO | Data | EBCIDC Header | TAPE /DVD | Email envoyé le 14/01/2026 - échantillon validé le 27/01/2026, attente de réception du data corrigé. |

VII-1-6-3. Anomalie Données Sismiques Traités (suite) (QC en cours)

| Etudes | Centre de traitement | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Donnée | type | supports |  |
| Merge REH/RHA TOUS-3D | DMG/ Processing | Vitesses SEGY, pstm gathers, vitesses , statique, cdp coord, rapport | Manque et anomalie header |  | Anomalie header et manque rapport de fin de traitement, Retour du data corrigées, les données non corrigées émail le 20/05/2025 |
| 2022-REZ-3D | ENAGEO | Data | Problèmes de la lecture | Tape | Anomalies, envoi des données à ENAGEO pour correction le 16/06/2025. Dernier échantillon reçu le 19/01/2026 Feedback QC 22/01/2026. Réception des données corrigées le 20/05/2026, QC en cours. |
| 2021-BTA-3D | « ENAGEO | Data | MANQUE | DVD | Email envoyée à ENAGEO le 03/11/2025, le dernier rappel le 09/02/2026. Réception du DVD des données manquantes le 03/03/2026, Anomalies des coordonnées des CMP du fichier Velocity SEGY email envoyé à ENAGEO le 31/05/2026. Réception des connées corrigées le 21/06/2026, QC en cours |
| 3D-HRM-SUD | ENAGEO | Data | Etiquette, header, data | TAPE | Anomalies Etiquette "Tape 3592 et DVD"+ EBCDIC header + manque data +, Données envoyé à ENAGEO pour correction le 14/07/2025 |
| 3D-HRM-Qland | ENAGEO | Data | Etiquette, header, data | TAPE | Anomalies Etiquette "Tape 3592 et DVD"+ EBCDIC header + manque data +, Données envoyé à ENAGEO pour correction le 10/12/2024 |
| HMD-3D-Inversion | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE et nom du client mentionné est différent entre celui dans la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette ; mail envoyé à ENAGEO le 23/02/2025, Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Page de garde | DVD |  |
| RHA-3D-Inversion | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE non conforme et CLIENT est différent entre la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette -Email le 25/02/2025 , Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Page de garde | DVD |  |
| REH-3D-Inversion | ENAGEO | Data Rapport de fin de traitement | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE non conforme et CLIENT est différent entre la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette -Email le 25/02/2025 , Rappel le 20/05/2025 |
| MERGE 2019-ED/BIR-3D 3D Inversion | ENAGEO | Data | Manque | Tape | Mail envoyé à ENAGEO LE 17/08/2025 |

VII-1-6-3 : Anomalie Données Sismiques Traités (suite) (QC en cours)

| Etudes | Centre de traitement | Anomalie |  |  | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Donnée | type | supports |  |
| HMD-3D-Inversion | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE non conforme et CLIENT est différent entre la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette -Email le 25/02/2025 , Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Page de garde | DVD |  |
| RHA-3D-Inversion | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE non conforme et CLIENT est différent entre la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette -Email le 25/02/2025 , Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Page de garde | DVD |  |
| REH-3D-Inversion | ENAGEO | Data | Etiquette | Tape | Nomenclature sur TAPE non conforme et CLIENT est différent entre la page de garde des rapports et celui sur l'étiquette de la cassette -Email le 25/02/2025 , Rappel le 20/05/2025 |
|  |  | Rapport de fin de traitement | Page de garde | DVD |  |
| MERGE 2019-ED-3D/2019-BIR-3D Inversion | ENAGEO | Data | Manque | Tape | Mail envoyé à ENAGEO LE 17/08/2025 |
| 2023-KSHO-3D | ENAGEO | Data, | manque | Tape | email envoyer à ENAGEO le 09/04/2026, réception de données manquantes le 13/04/2026, anomalie des coordonnées de vitesses email envoyé le 15/04/2026, réception des données corrigées le 16/04/2026 |
| 2022-MTL-3D | ENAGEO | Data et étiquette | Manque, nomenclature | Tape | Réception des connées corrigées le 21/06/2026, QC en cours |
| 2024-GOU-2D | ENAGEO | Data et étiquette | Manque | Tape/DVD | Anomalies et manque de données email envoyé à ENAGEO le 24/05/2026 |

VII-1-6-4 : QC en cours des Données sismiques traitées (QC finalisé, Rapport QC en cours)

| Rapport QC | Etude | Ingenious chargé du QC | Version du rapport | taux d'avancement | Date de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MERGE BERKINE-3D | LAIFAOUI Louiza | VF | 95% |  |
|  | 2017-OBF-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | MERGE 2018-ELBS-3D & 2019-ELBW-3D | LAIFAOUI Louiza | VF | 100% | 05/05/2026 |
|  | 2019-GEB-3D | AMZIANE Lynda | VF | 50% |  |
|  | 2019-GEB-3D invession | AMZIANE Lynda | VF | 10% |  |
|  | 2005-BRA-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2025-MEHAIGUEN-3DM | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2024 HA-2D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | TAMZAIA-3D-INVERSION | AZZOUZ REDHOUANE | V0 | 50% |  |
|  | BAHR EL Hammar-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2021-REG-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2019-SBA-3D inversion | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2019-HBAN-3D inversion | BOUHARATI AMAR | V0 | 50% |  |
|  | MEGA MERGE TOUGGOURT-3D | LAIFAOUI Louiza | V0 | 50% |  |
|  | 2022-MDR-2D | Ourabah Mohamed | V0 | 30% |  |
|  | 2013-NJ-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2007-FDA-3D | LAIFAOUI Salah Eddine | VF | 100% |  |
|  | 2022-HEM-3D | AZZOUZ REDHOUANE | V0 | 30% |  |

VII-2- Contrôle Qualité des données projet régénération :

VII-2-1- QC copie de régénération

VII-2-1-1 QC des Cartridges 3592 (résultats de régénération disque)

| Nature de ldatan | Prévision | Réalisation mensuelle | Réalisation Annuelle | Réalisation globale | Taux de réalisation | Date début | Date fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sismique gathers skikda | 37 |  |  | 37 | 100.00% | Dec 2022 | Mai 2025 |
| Sismique terrain BEA (régénération BGP) | 79 |  |  | 79 | 100,00% | Mai 2023 | Mai 2025 |
| Sismique terrain HBAN | 34 |  |  | 34 | 100.00% | Mars2024 | Mai 2025 |

NB :   A- trois (03) cassettes de l’étude HBAN non validées envoyées à activité PT pour correction

B- les cassettes de l’étude BEA est archivé en juillet 2025

VII-2-2- QC copie de sécurité

VII-2-2-3 QC des cartridges 3592 (résultats de régénération Disque)

| Nature de ldatan | Prévision | Réalisation mensuelle |  | Réalisation Annuelle | Réalisation globale |  | Taux de réalisation | Date début | Date fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sismique gathers skiska |  | La copie de sécurité Non entamée |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismique terrain BEA (régénération BGP) | 34 | 00 | 00 |  |  | 00 | 00.00% | Juillet 2025 |  |
| Sismique terrain HBAN) |  | La copie de sécurité Non entamée |  |  |  |  |  |  |  |

- Activité QC des données de puits :

VIII-1 Etat de réception et d’envoi des rapports et données de puits pour le mois de Mai 2026 :

| STRUCTURE | Support |  | TITRE | Date de Réalisation | Réception | Envois BDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier | CD |  |  | DDS |  |
| DLAB | 1 | 1 | Etude Bio stratigraphique des puits ALD-1, TOG-101, GD-1B, MEG-1, BEL-1, BEL-2, HZS-1, RBG-1, GEH-2, GEH-3, HR-196, HRLC-16, ODB-1, TSF-1, OSB-1, BELSW-1, BELSW-1, AEH-1, SAH-2 | Avr-2026 | 25/05/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits RERN-6 | Oct-2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits NAHSE-7 | Avr-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 11 | FWR du puits HDLE-6 | Aout -sept 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits NAHSE-6 | Janv-2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits HBNEP-7 | Janv-2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits IANE-1 | oct. 2024 janv. 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits NAHE-7 | Aout 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits BRW-15 | Aout 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits BRN-17 | Avril 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | RST Water Flow (7 in log) du puits SFPW-5 | Aout 2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits ROME-1 | Fév. Mars 2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits ROD-WW5 | Mars-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging du puits EKT-EXT-3 | Janv.-Mars 2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | FWR du puits EKT-EXT-3 | AVRL 2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging 2,88 in PJN Re-perforation (7 in csg) du puits WEWN-12 | Avr-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging 2,88 in PJN Re-perforation (7 in csg) du puits WEWN-9 | Mars-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging des puits NAHSE-4 | Juil-2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging des puits AHM-3 WO | Oct-2025 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ENI/SLB | 1 | 1 | logging R1: UNIT Corrosion (4,5-in Liner) puits SFNE-1 | Avr-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |

| STRUCTURE | Support |  | TITRE | Date de Réalisation | Réception | Envois BDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier | CD |  |  | DDS |  |
| GHBR / SLB | 1 | 1 | Final geological Well report du puits BOG-20 | Dec-2025 Janv-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| GHBR | 1 | 1 | Drilling program du puits BOG-22 | Févr-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| GHBR | 1 | 1 | Well proposal Report BOG-22 & BOG-21 | Févr-2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 |
| ASE | 1 | 1 | Rapport d’implantation du puits ELBD-1 | Mai-2026 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| ASN | 1 | 1 | Rapport d’implantation du puits SBL-1 | Juin-2026 | 03/06/2026 | 04/06/2026 |
| RNC | Espace de partage |  | Rapport d’implantation du puits RBGS-1 | Mars-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ENGEO |  |  | Rapport de reconnaissance du puits RBGS-1 | Févr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ENGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits RBGS-1 | Avr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| OPE |  |  | PV pre spud meeting du puits RBGS-1 |  | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ASE/ Dprt Berkine Est |  |  | Rapport d’implantation du puits HTZNW-1 | Mars-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ENGEO |  |  | Rapport de reconnaissance du puits HTZNW-1 | Oct-2025 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| FOR/OPR |  |  | Drilling program du puits du puits HTZNW-1 | Mars-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ASO/Dprt ahnet g |  |  | Rapport d’implantation du puits TITC-1 | Avr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de reconnaissance du puits TITC-1 | Déc-2025 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| FOR/OPR |  |  | Drilling programm du puits TITC-1 | Févr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| OPE |  |  | PV pre spud meeting du puits TITC-1 | Avr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ASE/ Dprt Berkine Est |  |  | Rapport d’implantation du puits BRKSW-1 | Mai-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| OPE |  |  | PV pre spud meeting du puits BRKSW-1 | Févr-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| FOR/OPR |  |  | Drilling programm du puits BRKSW-1 | Mai-2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits GNEO-1Bis | Mai-2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits ARMS-1 | Mai-2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits CENW-1 | Mai-2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits ESME-1 | Mai-2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits HTTC-2 | Mai-2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits SOTSS-1 | Mai-2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits EDMSS-1 | Mai-2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits BRMS-1 | Janv-2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 |
| RNC |  |  | Rapport d’implantation du puits RHTF-1 | Juin-2026 | 18/06/2026 | 18/06/2026 |

| STRUCTURE | Support |  | TITRE | Date de Réalisation | Réception | Envois BDD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier | CD |  |  | DDS |  |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits BRM-3 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits BTJ-1Bis | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits ELBD-1 | Mai-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits ERTAW-1 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits GEADW-1 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits HET-2 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits IAK-13 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits NIA-6Bis | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits NRAA-7 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits SOEN-3 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits WHD-8 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits ARNC-1 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits BTJ-2 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| ENAGEO |  |  | Rapport de levé définitif du puits HGAS-14 | Juin-2026 | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| DML ENSP |  |  | FWR+5DATA du puits ANR-1Bis | Févr-2026 | 28/06/2026 | 01/07/2026 |
| FOR-DML |  |  | FWR+5DATA du puits ETRAW-1 | Juin-2026 | 28/06/2026 | 01/07/2026 |
| ASE |  |  | Rapport d'implantation du puits BES-2 | Juin-2026 | 28/06/2026 | 01/07/2026 |
| ENSP |  |  | FWR +ML+ DL+HL du puits HTTC-1 | Fev-2026 | 11/06/2026 | 01/07/2026 |
| ASC |  |  | Rapport d'implantation du puits KGH-1 | Juin-2026 | 28/06/2026 | 01/07/2026 |

Total de réception :  78 rapports et 118 data envoyés vers BDD pour chargement qui Correspond en volume à 14.16 Go

VIII-2 QC des données de puits :

VIII-2-1- QC des données de puits terminés en 2025

| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| RJO-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, programme de forage, PV pré-spud meeting, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR) | Fiche + R. QC | 77% | 100% | Fin de sondage : 09/01/2025 Abandon définitif |
| RDCN-1 | 16’’,12’’1/4, | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, FWR | Fiche + R. QC | 78% | 100% | Fin de sondage : 09/02/2025 Abandon définitif |
| RHT-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 et 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, R.RCX, FWR, F.Abd Provisoire, R.VSP, R. Opérations des DST, R. supervision de DST-2, Gradient de DST-1 et DST-2 | Fiche + R. QC | 75% | 100% | Fin de sondage : 11/02/2025 Abandon provisoire |
| BMDE-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, rapport VSP, fiche carotte, FWR journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), | Fiche + R. QC | 44% | 100% | Fin de sondage : 02/03/2025 Abandon provisoire |
| BBKNWS-3 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, Programme de forage, PV pré spud meeting, FWR | Fiche + R. QC | 53% | 100% | Fin de sondage : 07/03/2025 Complété |
| WLTE-1 | 16’’,12’’1/4, | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, fiche carotte de chantier, fiche carotte C1, C2, DDR, DMLR, DMR, RGJ, Rapport de test, FWR | Fiche + R. QC | 75% | 100% | Fin de sondage : 14/03/2025 Abandon provisoire |
| BEM-1 | 12’’1/4 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapport de DST | Fiche + R. QC | 87% | 100% | Fin de sondage : 16/03/2025 Complété |
| OKB-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Fiches carotte de chantier C1, C2, C3, C4, fiche carotte C-3 et C-4 de base, FWR | Fiche + R. QC | 81% | 100% | Fin de sondage : 16/03/2025 Complété |

| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| BMDSE-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), Rapports et data des DST N°1, R. d’acquisition et de traitement de VSP | Fiche + R.QC | 80% | 100% | Fin de sondage : 17/03/2025 Abandon définitif |
| ARN-6 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), Rapports et data des DST N°1, R. d’acquisition et de traitement de VSP, | Fiche + R.QC | 83% | 100% | Fin de sondage : 18/03/2025 Abandon définitif |
| EMBK-3 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, FWR, F. d'abd définitif, Programme de forage, Fiches de carotte N° 1,2 et 3, Graphique sédimentary log 1,2 et 3, R. interprétation des diagraphies & Elan, R. opérations de DST-1, R. gradient de pression | Fiche + R.QC | 72% | 100% | Fin de sondage : 31/03/2025 Abandon définitif |
| ODB-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, FWR | Fiche + R.QC | 67% | 100% | Fin de sondage : 02/04/2025 Abandon définitif |
| TIFR-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, fiche carotte de chantier + base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), RCX Results Report, rapports de test, Rapport d’acquisition et de processing | Fiche + R.QC | 91% | 100% | Fin de sondage : 06/04/2025 Abandon définitif |
| BEE-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 et 6’’ | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, fiche d’abandon, fiche carotte de chantier + détaillé sur base, FWR | Fiche + R.QC | 90% | 100% | Fin de sondage : 10/04/2025 Abandon définitif |
| DOM-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, FWR | Fiche + R.QC | 69% | 100% | Fin de sondage : 11/04/2025 Abandon provisoire |

| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| ODR-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), fiche carotte de chantier + détaillé sur base, FWR | Fiche + R.QC | 75% | 100% | Fin de sondage : 14/04/2025 Abandon provisoire |
| BRM-2 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage, FWR | Fiche + R. QC | 76% | 100% | Fin de sondage : 30/04/2025 Complété |
| EADWP-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR) | Fiche + R. QC | 85% | 100% | Fin de sondage : 02/05/2025 Abandon provisoire |
| OANO-1 | 17’’1/2,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR) | OK Fiche + R.QC | 85% | 100% | Fin de sondage : 03/05/2025 Complété |
| EDJN-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | Ok | R d’implantation R de reconnaissance, Programme de forage, Pre spud metting , fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), FWR | Fiche + R.QC | 79% | 100% | Fin de sondage : 22/05/2025 Abandon définitif |
| DMSS-2_H1 | 17’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6 ‘’ | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | / | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage, PV Pré spud metting Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), FWR, | Fiche + R.QC | 74% | 100% | Fin de sondage : 08/06/2025 Complété |
| WOENS-3 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 Partiel | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Programme de forage et PV Pré spud metting, FWR,R.Opérations des DST-1 et DST-2, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, | Fiche + R.Q | 73% | 100% | Fin de sondage : 26/06/2025 Abandon provisoire |
| BWS-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), FWR | Fiche + R.QC | 83% | 100% | Fin de sondage : 27/06/2025 Abandon provisoire |

| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| REF-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, , fiche carotte de chantier, Fiche carotte détaillé sur base, Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), DST, FWR | Fiche + R.QC | 88% | 100% | Fin de sondage : 02/07/2025 Abandon provisoire |
| MTF-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/ | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud metting, FWR, levé définitif, DDR, DMLR, DMR, RGJ, RCX report, Fiche technique | Fiche + R.QC | 76% | 100% | Fin de sondage : 18/07/2025 Abandon provisoire |
| RDS-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1 (Partiel) | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud metting, FWR, levé définitif, Fiche d’inspection HSE, Opération de DSt-1, Programme de forage, Fiche des carottes chantier et base 1 et2, programme d’abandon Définitif, R.de supervision de DST-1 | Fiche + R.QC | 60% | 100% | Fin de sondage : 29/07/2025 Abandon provisoire |
| OGME-1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2 et 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud metting, fiche carotte de chantier, fiche carotte de base, FWR, programme de forage, DDR, DML, DMLR, RGJ, Rapport de test | Fiche + R.QC | 87% | 100% | Fin de sondage : 08/08/2025 Abandon Définitif |
| HTAN-2 | 16’’,12’’1/4, 8’’1, 6’’ Partiel | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage, Levé définitif, Pv Préspud meeting, Rapport de VSP, Proposition d’abandon provisoire, R.RCX Chiton, R Opération de DST, Gradient de pression, Fiche des carottes chantier et base 1 et2 | Fiche + R.QC | 67% | 100% | Fin de sondage : 13/08/2025 Complété |
| RDDS-1 | 12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage, HSE, fiche carotte, fiche technique, RCX report, rapport d’imagerie | Fiche + R.QC | 81% | 100% | Fin de sondage : 14/08/2025 Complété |
| DMSS-3_H1 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6 ‘’ | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | / | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage, PV Pré spud metting Rapports journaliers (DDR, RGJF, DMLR, DMR), FWR, | Fiche + R.QC | 83% | 100% | Fin de sondage : 14/08/2025 Complété |
| DOA-1 | 16’’,12’’1/4 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud metting, R de levé définitif, FWR, fiche carotte C1 à C6 | Fiche + R.QC | 74% | 100% | Fin de sondage : 24/08/2025 Abandon provisoire |
| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| RENSE-2 | 16’’,12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, PVT, R de levé définitif, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ | Fiche + R.QC | 61% | 100% | Fin de sondage : 31/08/2025 Complété |
| BLR-1Bis | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, fwr | Fiche + R.Q | 81% | 100% | Fin de sondage : 12/09/2025 Abandon provisoire |
| GATFS-1 | 16’’ et 8’’1/2 |  | Gas Log , Drilling log | / | R d’implantation, R de reconnaissance, Programme de forage | Fiche + R.Q | 53% | 100% | Fin de sondage : 09/09/2025 Abandon provisoire |
| CAB-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, | Fiche + R.Q | 80% | 100% | Fin de sondage : 22/09/2025 Abandon définitif |
| NOB-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, R de levé définitif, Graphic sedimentary log, programme de forage, rapport d’acquisition et traitement | Fiche + R.Q | 79% | 100% | Fin de sondage : 22/09/2025 Abandon provisoire |
| MDQH-1 | / | / | / | / | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting | OK | 50% | 100% | Fin de sondage : 26/09/2025 Abandon définitif |
| HDBS-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | 50% | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, R de levé définitif, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ | Fiche + R.Q | 66% | 100% | Fin de sondage : 12/10/2025 Complété |
| BES-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, Graphic Sedimentary log | Fiche + R.Q | 74% | 100% | Fin de sondage : 25/10/2025 Complété |
| TRO-1 | 12’’1/4, 8’’1/2 | Ok | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, fiche carotte, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, Graphic Sedimentary log rapport d’acquisition et traitement VSP, Rapport Analyses géochimiques Pyrolyse, TOC, XRD, XRF | Fiche QC + R.Q | 73% | 100% | Fin de sondage : 18/11/2025 Abandon définitif |

| Puits 2025 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| HGFN-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, fiche carotte, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, Graphic Sedimentary log rapport d’acquisition et traitement VSP, | Fiche QC | 61% | 100% | Fin de sondage : 01/12/2025 Abandon définitif |
| BREA-1_H1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ |  | Master Log Drill Log, Gas Log Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, Programme de forage, fiche carotte de chantier, fiches carotte | OK | 85% | 100% | Fin de sondage : 20/12/2025 Complété |
| BET-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, , Graphic sedimenraty log rapport d’acquisition et traitements VSP, fiche carotte de chantier et base | Fiche + R.Q | 82% | 100% | Fin de sondage : 20/12/2025 Complété |

VIII-2-2 QC des données de puits terminée en 2026 :

| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| KSM-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Préspud meeting, programme de forage, fiche carotte | OK | 50% | 100% | Fin de sondage : 06/01/2026 Abandon définitif |
| HTBFS-1 | 16’’, 12’’1/4 12’’1/4 ST-1 et 8’’ ST-1 | OK |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R levé définitif, programme de forage, DDR, DMR, DMLR et RJG, fiche carotte, rapport journalier de test, fiche technique | OK | 67% | 100% | Fin de sondage : 07/01/2026 |
| MKL-1 |  |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Préspud meeting, Programme de forage, Fiches carotte de chantier, fiches carotte, FWR | OK | 86% | 100% | Fin des Travaux : 08/01/2026 Complété |
| BBKPNW-2 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Préspud meeting, R de levé définitif, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, | Fiche + R.Q | 70% | 100% | Fin des Travaux : 18/01/2026 Abandon provisoire |
| TMJ-1 |  |  |  |  | R d’implantation, | OK | 10% | 100% | Fin des Travaux : 25/01/2026 Abandon provisoire |

| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| WOENS-4 |  |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting, R de levé définitif | OK | 11% | 100% | Fin des Travaux : 15/01/2026 Abandon provisoire |
| HGFN-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2 | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Fiches carottes, RGJ, DDR, DMR, DMLR, PV Pré spud meeting, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, , Graphic sedimenraty log rapport d’acquisition et traitements VSP, fiche carotte de chantier et base | OK | 40% | 100% | Fin de sondage : 08/02/2026 Abandon définitif |
| HTTC-1 |  |  |  |  | Rapport de reconnaissance, Rapport d’implantation, Programme de forage | OK | 9% | 100% | Fin de sondage : 24/02/2026 Complété |
| BRSSW-1 |  |  | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting |  | 9% | 100% | Fin de sondage : 26/02/2026 Complété |
| GEAD-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Pré spud meeting |  | 9% |  | Fin de sondage : 26/02/2026 Abandon provisoire |
| ANR-1Bis |  | OK | Master Log, Gas Data |  | R. levé définitif, R d’implantation, R de reconnaissance, PV pré-spud meeting. Programme de complétion. DDR, DML, DMLR, RGJ, fiche carotte de chantier et base, GRAPHIC SEDIMENTARY LOG, Rapport journalier des opérations de DST, Fiche technique |  | 56% | 100% | Fin de sondage : 03/03/2026 Complété |
| MDQH-1Bis |  |  |  |  | Rapport d’implantation | OK | 3% | 100% | Fin de sondage : 05/03/2026 Complété |
| HET-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ |  |  | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Préspud meeting, programme de forage, Fiche carotte, RGJ, DDR, DMR, DMLR |  | 62% | 100% | Fin de sondage : 06/03/2026 Complété |
| CLH-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data | OK | R d’implantation, R de reconnaissance, PV Préspud meeting, Programme de forage, Programme de completion+Rapport de complétion, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, , Graphic sedimenraty log rapport, Fiches de carotte, RCX Result Report, Rapport journalier des opérations de DST, Rapport PVT de DST, Fiche technique vérifiée et signée | Fiche + R.Q | 78% | 100% | Fin de sondage : 07/03/2026 Complété |
| ESNW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance |  | 6% | 100% | Fin de sondage : 07/03/2026 Complété |
| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| ZENNWP-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ | OK | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | Rapport d’implantation, Programme de forage, Rapport de levé définitif, FWR, DDR, DML, DMLR, RGJ, Préspud meeting, sedimenraty log rapport, Fiches de carotte,programme de completion,rapport levé définitif | Ok | 71% | 100% | Fin de sondage : 01/04/2026 Complété |
| MZRN-1 | 16’’, 12’’1/4, 8’’1/2 | / | Master Log Drill Log, Gas Log Gas Data, Drill Data |  | Rapport de reconnaissance, Rapport d’implantation, Programme de forage, Rapport de levé définitif, Préspud meeting, Fiche carotte, RGJ, DDR, DMR, DMLR | Ok | 30% | 100% | Fin de sondage : 01/04/2026 Abandon définitif |
| ERTAW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, Pré spud meeting, Programme de forage, sedimenraty log rapport, Fiches de carotte, RGJ, DDR, DMR, DMLR | OK | 35% | 100% | Fin de sondage : 23/04/2025 Abandon définitif |
| RHT-2 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, | OK | 6% | 100% | Fin de sondage : 23/04/2025 Complété |
| CENW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, Fiche carotte C1etC2 | OK | 9% | 100% | Fin de sondage : 24/04/2025 Complété |
| OANO-2 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance | OK | 3% | 100% | Fin de sondage : 19/03/2026 Complété |
| OGM-2 |  |  |  |  | R d’implantation, R de levé définitif, | OK | 6% | 100% | Fin de sondage : 03/05/2026 Abandon provisoire |
| OHD-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance | OK | 8% | 100% | Fin de sondage : 14/05/2026 Abandon définitif |
| BTJ-1Bis |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance | OK | 3% | 100% | Fin de sondage : 17/05/2026 Abandon provisoire |
| DEH-1 | 12’’1/4, 8’’1/2, 6’’ |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, Pré spud meeting, fiche carotte, chitrron packer opération results | OK | 63% | 100% | Fin de sondage : 23/05/2026 Abandon définitif |

| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| RHTW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, R de levé définitif, | OK | 9% | 100% | Fin de sondage : 09/06/2026 Abandon provisoire |
| DOB-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, levé definitif, pre spud meeting |  | 12% | 100% | Début :10/04/2026 |

VIII-2-2 QC des données de puits 2026 en cours de forage :

| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| OETS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, |  | 3% | 100% | Début :13/01/2026 |
| BRSN-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R. Levée définitif | OK | 6% | 100% | Début :17/01/2026 |
| DOMS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, | OK | 6% | 100% | Début :30/01/2026 |
| HDG-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, Préspud meeting, programme de forage | OK | 12% | 100% | Début :08/02/2026 |
| HMEDS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, | OK | 6% | 100% | Début :09/02/2026 |
| HMOE-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, | OK | 6% | 100% | Début :12/02/2026 |
| RSMB-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, | OK | 6% | 100% | Début :23/02/2026 |
| DMSS-4 |  |  |  |  | R d’implantation, Drilling programme, R reconnaissance | OK | 9% | 100% | Début :24/02/2026 |
| ALCO-1 |  |  |  |  | R d’implantation, Préspud meeting, R de levé définitif, | OK | 9% | 100% | Début :02/03/2026 |
| BKSNF-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, Préspud meeting | OK | 9% | 100% | Début :02/04/2026 |
| GRCB-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, Préspud meeting, programme de forage | OK | 12% | 100% | Début :07/04/2026 |
| HTZNW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage |  | 9% | 100% | Début :08/04/2026 |
| IKD-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage | OK | 9% | 100% | Début :13/04/2026 |
| GEHS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, Préspud meeting |  | 9% | 100% | Début :20/04/2026 |
| FES-1Bis |  |  |  |  | R d’implantation, programme de forage, Préspud meeting |  | 6% | 100% | Début :23/04/2026 |
| REFNW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, programme de forage |  | 4% | 100% | Début :25/04/2026 |
| BRKSW-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, pre spud meeting |  | 9% | 100% | Début :08/05/2026 |
| HBHNO-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, levé définitif, pre spud meeting |  | 9% | 100% | Début :09/05/2026 |
| TITC-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage, pre spud meeting |  | 9% | 100% | Début :15/05/2026 |

| Puits 2026 | Données |  |  |  |  | Fiche QC | Taux Recep | Taux QC | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOG | DST | FOR | VSP | Rapport |  |  |  |  |
| RBGS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, levé définitif, pre spud meeting |  | 9% | 100% | Début :29/05/2026 |
| BRMS-1 |  |  |  |  | R d’implantation, programme de forage, Préspud meeting |  | 6% | 100% | Début :05/06/2026 |
| BTAN-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, levé définitif, pre spud meeting |  | 9% | 100% | Début :09/06/2026 |
| MKL-2 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, levé définitif, pre spud meeting, programme de forage |  | 12% | 100% | Début :09/06/2026 |
| HTTC-2 |  |  |  |  | R de reconnaissance, levé définitif, |  | 4% | 100% | Début :21/06/2026 |
| RHTF-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, pre spud meeting |  | 6% | 100% | Début :26/06/2026 |
| ELBD-1 |  |  |  |  | R d’implantation, R de reconnaissance, programme de forage |  | 6% | 100% | Début :27/06/2026 |

Le nombre de puits terminés en 2026 : 27   Le nombre de puits en cours : 26      Le nombre de découverte 2026 :  10

- Formation

| Mois | Type de Formation | Nombre de participants | Nombre J/H |
| --- | --- | --- | --- |
| Janvier |  |  |  |
| Février |  |  |  |
| Mars |  |  |  |
| Avril |  |  |  |
| Mai |  |  |  |
| Juin | SMA | 4 | 19 J |
| Juillet |  |  |  |
| Aout |  |  |  |
| Septembre |  |  |  |
| Octobre |  |  |  |
| Novembre |  |  |  |
| Décembre |  |  |  |

ANNEXES

Annexe-1 - Productivité des Centres

- Centre cartographie

| Nombre | Carte PDF | Fichier donnée |
| --- | --- | --- |
| Cumule mensuel |  | 30 |
| Productivité Journalière |  | 1 |

- Centre QC des données E&P

| Contrôle qualité des données sismiques terrain 2D |  |  | Contrôle qualité des données sismiques terrain 3D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de support input |  | Volume en Go | Nombre de support input |  | Volume en Go |  |
| 68 |  |  | 166 |  |  |  |
| Contrôle qualité des données sismiques stack 2D |  |  | Contrôle qualité des données sismiques stack 3D |  |  |  |
| Nombre de support input |  | Volume en Go | Nombre de support input |  | Volume en Go |  |
|  |  |  | 3 |  | 47 |  |
| Contrôle qualité des données puits |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de support input |  | Volume en Go |  |  |  |  |
| 3 |  | 00 |  |  |  |  |
|  | Supports |  |  | Volume en Go |  |  |  |  |
| Cumul mensuel | 240 |  |  | 19111.97 |  |  |  |  |
| Productivité Journalière | 10 |  |  | 868 |  |  |  |  |

- Centre de transcription des données E&P

|  | Copie données sismiques terrain 2D |  |  | Copie données sismiques terrain 3D |  |  | Volume en GO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Package | Régénération | Sécurisation | Package | Régénération | Sécurisation |  |
| Nombre de support input | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.65 |
|  | Copie données sismiques stack 2D |  |  | Copie données sismiques stack 3D |  |  | Volume en GO |
|  | Package | Régénération | Sécurisation | Package | Régénération | Sécurisation |  |
| Nombre de support input | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10237.8 |
|  | Copie données de puits |  |  | Volume en Go |  |  |  |
|  | Package | Régénération | Sécurisation |  |  |  |  |
| Nombre de support input | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  |  |  |
|  |  | 254 |  |  |  |  |  |
|  | CM package |  | 107 | supports |  |  |  |
|  | CM régénération |  | 0 | supports |  |  |  |
|  | CM sécurisation |  | 0 | supports |  |  |  |
|  | Prod. cumulée |  | 107 | supports | 10509.5 | GO |  |
|  | Rendement |  | 4.9% | Sup/ j | 477.7 | GO / J |  |

Annexe -2 -LISTE DES PERIMETRES

1-Périmètres de Recherches, prospection.

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | PHASE_DE_PERIMETRE | DATE_DEBUT_PHASE | DATE_FIN_PHASE | BASSINS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARET EL BOUIB II | RS | Phase 3 | 10/12/2024 | 09/12/2026 | Amguid Messaoud | 1952,53 |
| EL HADJIRA II | RS | Phase 3 | 10/12/2024 | 09/12/2026 | Oued Mya | 6858,43 |
| EL HAIAD II | RS | Phase 3 | 10/12/2024 | 09/12/2026 | Berkine Ouest | 1258,36 |

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | DATE_DEBUT_PHASE | DATE_FIN_PHASE | BASSINS | BLOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAÏA | PS | 16/07/2023 | 15/07/2025 | Tell Offshore | 8615,6 |
| TAMESNA | PS | 02/02/2025 | 01/02/2027 | Illizi | 48557,54 |
| MOUYDIR SUD | PS | 27/11/2024 | 26/11/2026 | Amguid Messaoud | 25232 |
| ERG EDJERANE | PS | 20/05/2025 | 19/05/2027 | Tindouf Reggane Sbâa | 74842,69 |
| HASSI MATMAT II | PS | 02/02/2025 | 01/02/2027 | Oued Mya | 20957,03 |
| TIN MERZOUGA | PS | 18/11/2025 | 17/11/2027 | Illizi | 16408,37 |
| BOUTALEB | PS | 18/11/2025 | 17/11/2027 | Tell Offshore | 15398,28 |
| KERZAZ | PS | 18/11/2025 | 17/11/2027 | Bechar Oued Namous | 17412,4 |
| GUERN ES SERACH |  | 06/04/2026 | 05/04/2028 | Oued Mya | 4149,45 |
| FADNOUN | PS | 30/05/2026 | 29/05/2028 | Illizi | 12985,12 |
| BET TOUADJINE | PS | 17/12/2025 | 16/12/2027 | Bechar Oued Namous | 1757,32 |

2-Concession en vigueur :

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | PHASE_DE_PERIMETRE | DATE_DEBUT_PHASE | DATE_FIN_PHASE | BASSINS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TINDOUF | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Tindouf Reggane Sbâa | 49937,06 |
| TAN ELAK | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Illizi | 11403,16 |
| EL BENOUD | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Atlas Sud Est Constantinois | 23980,62 |
| MEHAIGUENE | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Oued Mya | 19782,42 |
| HASSI R’MEL II | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Oued Mya | 6497,27 |
| TALEMZANE | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Oued Mya | 15589,24 |
| BIR EL ATER | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Atlas Sud Est Constantinois | 9107,18 |
| MELRHIR | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Oued Mya | 11385,88 |
| NEGRINE | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Atlas Sud Est Constantinois | 21404,81 |
| ILLIZI CENTRE | CA | Phase 1 | 02/05/2024 |  | Illizi | 7369,66 |
| EST BORDJ OMAR DRISS | CA | Phase 1 | 22/04/2025 |  | Illizi | 4009,91 |
| RHOURDE EL FARES-TIMISSIT | CA | Phase 1 | 22/04/2025 |  | Berkine Est | 8778,9 |
| GUERRARA II | CA | Phase 1 | 22/04/2025 |  | Oued Mya | 10387,04 |
| FEIDJET DJOKHANE | CA | Phase 1 | 22/04/2025 |  | Amguid Messaoud | 14012,75 |
| EL BORMA II | CA | Phase 1 | 22/04/2025 |  | Berkine Est | 4870,4 |
| FERSIGA | CA_Contrat Signé |  |  |  | Tindouf Reggane Sbâa | 40116,46 |

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | BASSINS | BLOCS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LE GRAND GHARDAIA | CA_Octroyée | Oued Mya | SONATRACH | 17873,82 |
| HASSI MESSAOUD III | CA_Octroyée | Amguid Messaoud | SONATRACH | 3396,06 |
| FEIDJET ES SEFAR | CA_Octroyée | Amguid Messaoud | SONATRACH | 9174,16 |
| GRAND OHANET | CA_Octroyée | Illizi | SONATRACH | 8424,21 |
| TIMISSIT EL HAIAD | CA_Octroyée | Berkine Est | SONATRACH | 7037,31 |
| GASSI TOUIL II | CA_Octroyée | Berkine Ouest | SONATRACH | 6841,76 |
| HASSI BA HAMOU II | CA_Octroyée | Béchar Oued Namous | SONATRACH | 30202,39 |

2-Périmètres de Recherches en association en vigueur :

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | PHASE_DE_PERIMETRE | DATE_DEBUT_PHASE | DATE_FIN_PHASE | BASSINS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BERKINE SUD | RA | Phase 2 | 06/03/2025 | 05/03/2027 | Berkine Ouest | 7835,42 |
| REGGANE II | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Tindouf Reggane Sbâa | 40827,57 |
| HASSI BERKANE NORD | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Amguid Messaoud | 9699,67 |
| GUERN EL GUESSA II | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Béchar Oued Namous | 36374 |
| AHARA | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Illizi | 14938,42 |
| TOUAL II | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Berkine Ouest | 6424,02 |
| ZEMOUL EL KBAR | RA | Phase 1 | 08/01/2026 | 07/01/2029 | Berkine Est | 4196,26 |
| ILLIZI SUD | RA | Phase 1 | 17/03/2026 | 16/03/2033 | Illizi | 14886,32 |
| ZERAFA II | RA | Phase 1 | 13/11/2025 | 12/11/2028 | Ahnet Gourara | 38697,73 |

3-Périmètres de prospection en cours de traitement

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | BASSINS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- |
| FADNOUN | PS_C.T | Illizi | 12985,12 |
| El Aricha | PS_C.T | Atlas Sud Est Constantinois | 19857,27 |

4-Concession en cours de traitement :

| NOM_DE_PERIMETRE | TYPE_DE_PERIMETRE | BASSINS | BLOCS | SUPERFICIE_SQKM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAOURA | CA_Accordée | Béchar Oued Namous | SONATRACH | 31122,43 |
| AIN MADHI | CA_Accordée | Tell Offshore | SONATRACH | 17732,83 |
| AHNET EST | CA_Accordée | Ahnet Gourara | SONATRACH | 45986,93 |
| AHNET OUEST | CA_Accordée | Ahnet Gourara | SONATRACH | 41605,05 |
| GARET EL BOUIB III | CA_Accordée | Amguid Messaoud | SONATRACH | 2862,08 |
| LE GRAND M'ZAID | CA_Accordée | Oued Mya | SONATRACH | 12756,64 |
| LE GRAND TOUGGOURT | CA_Accordée | Amguid Messaoud | SONATRACH | 13223,09 |
| EL HADJIRA III | CA_Accordée | Oued Mya | SONATRACH | 6859,34 |
| NORD IN AMENAS | CA_Accordée | Illizi | SONATRACH | 3922,69 |
| BIR BERKINE OUEST | CA_Accordée | Berkine Est | SONATRACH | 3261,48 |
| ZEMLET EN NAGA II | CA_Accordée | Berkine Est | SONATRACH | 1855,98 |
| HAMADAT EL GUELTA II | CA_Accordée | Berkine Est | SONATRACH | 11717 |
| SBAA II | CA_Accordée | Tindouf Reggane Sbâa | SONATRACH | 33796,65 |
| IN AMEDJANE | CA_Accordée | Berkine Ouest | SONATRACH | 8626,52 |
| LOUDJ | CA_C.T | Berkine Est | SONATRACH | 7482,86 |